**S209线乌鲁克恰提乡至穆呼至木吉乡公路项目林地、草原审批核准服务咨询技术服务方案**

一、工程概况

S209线乌鲁克恰提乡至穆呼至木吉乡公路项目位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州境内，项目起于乌恰县加斯大桥西侧，与既有G581线相接，路线向南布设沿克孜勒苏河右岸顺流而下至马尔坎恰特（克孜勒苏河与玛尔坎苏河交汇处），随后路线往西南沿玛尔坎苏河逆流而上至穆呼后，折向南沿卡拉阿尔特河逆流而上至吾依如麻吉勒尕，与在建的吾依如马吉勒尕至木吉乡公路相接，路线全长约113km。路线大体走向由北向南，道路主要沿克孜勒苏河、玛尔坎苏河、卡拉阿尔特河岸线边缘布设。路线全长113.025km，双向2车道，设计车速为30km/h。

二、主要参数及工作任务内容

（一）主要参数

1.采购计划数量：1项

2.预算金额：单价80万元（最高控制价）

3.资金来源：财政资金（列入部门预算资金80万元）

4.服务周期：45天

（二）主要服务任务及工作内容：

1.使用林地现状调查：对项目涉及的林地草原进行详细的现状调查，包括地理位置、面积、地类、权属、植被类型、森林资源状况、草原生态状况等。

2.编制报告：分析使用必要性与可行性，评估生态环境影响，提出保护和恢复措施。

3.协助手续办理：准备相关的申请材料，项目批准文件、规划设计方案，沟通协调审批，确保手续办理顺利。根据委托方的委托要求，受托方应根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按时向委托方提交咨询成果。

4.咨询服务：提供法律法规及管理咨询，指导保护措施落实。

三 、工作依据

1.《中华人民共和国森林法》

2.《中华人民共和国草原法》

3.《建设项目使用林地审核审批管理办法》

4.《林地、草地管护服务具体技术方案》等相关法律法规和政策文件

5.《林业行业调查规划项目收费指导意见》林建协〔2018〕15 号

6.包括但不限于以上文件及其它有关法律法规及行业规定、规范等

四、 成果文件

完成项目正常开工建设所需所有许可类文件或具体流程，包括但不限于以下成果文件：

1.成果文件林地草原主管部门审查通过，取得使用草原、林地许可文件；

2.完成开工所需所有程序，保障项目正常开工建设。

五、其他要求

1.需要完成项目开工建设所需的所有许可类文件，保障项目能够开工建设。

2.完成其他林草有关的许可手续的办理。

3.如工程设计变更，由甲方提供变更材料，乙方仍需负责相关许可文件手续办理，并取得许可文件。

六、付款方式

采购方单位克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局为甲方，服务方为乙方；

（1）合同签订后，乙方进场开展工作，甲方向乙方支付合同价30%的预付款；

（2）乙方完成报批文件成果报行业主管部门审查后，资金支付至合同价50%；

（3）经通过专家审查，取得林地草原许可文件，并完成所有工作后，甲方支付剩余尾款。