克州林业和草原局新疆克州叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目（采购内容及技术要求）

标项1：克州林业和草原局新疆克州叶尔羌河一喀什噶尔河流域生态综合治理项目（阿克陶片区）
1.1、技术参数
	序号
	标的名称
	规格、型号（结构）
	单位
	数量
	单价（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	沙枣
	2年生、胸径 2.0cm、苗高 1.5m
	株
	69000
	
	
	1.大果沙枣、三年养护成活率达80%以上（防风林）；2.嫁接巴仁杏品种、三年养护成活率达80%以上；3.三年养护成活率达80%以上（防风林）；4.含运费及人工；5.浇水每亩每年保证400立方、修枝剪枝病虫害防治等；6.戈壁开沟换土垫有机肥。




	2
	山杏
	原生苗、3年生、胸径3.5cm、苗高1.5m
	株
	547600
	
	
	

	3
	杨树
	2年生、胸径2.0cm、苗高2m
	株
	205000
	
	
	

	4
	滴灌
	新型复合肥一批
	亩
	9500
	
	
	

	5
	病虫害防治
	农药（石硫合剂、梨小食心虫防治药物等）
	亩
	9500
	
	
	

	6
	管护
	管护三年
	亩
	9500
	
	
	

	7
	开穴费
	100cmx100cmx80cm
	个
	821600
	
	
	

	8
	种植费
	按技术要求种植
	株
	821600
	
	
	

	9
	标志牌
	材质：不锈钢框架

规格：4mx3m
	个
	4
	
	
	

	合计：
	元


标项2：克州林业和草原局新疆克州叶尔羌河一喀什噶尔河流域生态综合治理项目（乌恰片区）

	序号
	标的名称
	规格、型号（结构）
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	沙枣
	2年生、胸径 2.0cm、苗高 1.5m
	株
	155400
	
	
	1.大果沙枣、三年养护成活率达80%以上（防风林）；2.嫁接巴仁杏品种、三年养护成活率达80%以上；3.三年养护成活率达80%以上（防风林）；4.含运费及人工；5.浇水每亩每年保证400立方、修枝剪枝病虫害防治等；6.戈壁开沟换土垫有机肥。



	2
	山杏
	原生苗、3年生、胸径3.5cm、苗高1.5m
	株
	16800
	
	
	

	3
	滴灌
	新型复合肥一批
	亩
	1800
	
	
	

	4
	病虫害防治
	农药（石硫合剂、梨小食心虫防治药物等）
	亩
	1800
	
	
	

	5
	管护
	管护三年
	亩
	1800
	
	
	

	6
	开穴费
	50cmx50cmx50cm
	个
	172200
	
	
	

	7
	种植费
	按技术要求种植
	株
	172200
	
	
	

	8
	标志牌
	材质：不锈钢框架

规格：4mx3m
	个
	2
	
	
	

	合计：
	元


1.2、技术标准和要求

一、项目介绍

项目规模及内容：

标项1：克州林业和草原局新疆克州叶尔羌河一喀什噶尔河流域生态综合治理项目（阿克陶片区） ；采购内容：阿克陶县玉麦镇加依铁力克村造林总面积为 9500 亩，树种为杨树、山杏。其中，山杏 8915 亩，株行距为2 米×5 米，防护林杨树、沙枣 485 亩，株行距为 1 米×2 米。

标项2：克州林业和草原局新疆克州叶尔羌河一喀什噶尔河流域生态综合治理项目（乌恰片区） ；采购内容：乌恰县造林面积 1800 亩，其中包括树种沙枣和杏树，种植株行距沙枣为 2 米×3 米（康苏镇），杏树为 4 米×4 米（黑孜苇乡）。涉及乌恰县黑孜苇乡、康苏镇等 2 个乡镇。

其他要求：中标人必须派专人进行3年养殖养护技术指导；中标人保证所供树苗成活率达到80％以上，中标人对所供树苗质量负责，所产生的一切费用由中标人承担。

二、投标说明
1、投标人必须对所投所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

2、投标报价应包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、装卸费、保险费、税金、播种、管护、人工及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。
三、基本情况

1.土壤

阿克陶县项目区：玉麦镇地处盖孜河冲积平原，土壤类型主要包括灌淤土、潮土、水稻土、沼泽土、棕漠土等。项目区主要土类为灌淤土和沼泽土，保水性能相对较好，地下水位一般为 2 m 左右。根据土地生产力分级标准，无一级土地，土地利用有某些限制，对作物有选择性，作物一年两熟或一年一熟，项目区东部土壤有轻微侵蚀和盐碱威胁。 

乌恰县项目区土壤为灌淤土和沼泽土，根据土地生产力分级标准，无一级土地。

2.栽植

栽植前施足底肥（腐熟的有机肥），将底肥与定植穴底土混匀后再盖一层泥土，用水把泥土拌匀，放入生根粉（土壤干燥地块施放保水剂然后栽植（为了确保苗木成活率苗木应为每年春季 3-4 月份），栽植时将苗木放入穴中，理顺苗木根系，使其分布均匀，然后分层压入细泥，以刚好盖至根颈部为宜，嫁接口应露出地面，并使根颈部高于周围地面 20 厘米左右（将幼苗臵于一小土堆上）。埋土 1/3 时将苗木向上提一下，让根系充分舒展，然后添土踏实。栽后灌透水沉实树穴，每株浇水 20kg 左右，随即在 50-60cm 高处定干，剪口下留 4-6个饱满芽。冬剪定植的速生苗，入冬时必须培土防寒，培土高度40-50cm。

3.栽后管理

土壤管理。幼树期进行扩穴深翻。封冻前，以定植穴为中心每年或隔年向外深翻，翻深 60-80cm，尽量减少伤根，特别是骨干根，直到株间土壤全部翻完为止。深翻后及时灌水。 

施肥。为使杏提早结果，栽植前施足底肥，将有机肥（粪土、秸杆等）混匀腐熟后填入坑内。生长季节还要深施基肥并及时追肥。基肥以厩肥、堆肥、人粪尿为主，混施速效氮素化肥。用量一般为：盛果期的大树施厩肥 50kg/株或鸡粪 10-15kg/株，缺铁时基肥中加0.8-1kg/株硫酸亚铁。基肥最好秋施，一般在 9 月中下旬深翻时施入。追肥能快速发挥肥效，及时满足生长发育对养分的要求。①萌芽前用尿素 15kg/亩+N、P、K、三元复合肥 45kg/亩，穴施或沟施。②花前和花后 2 周各喷一次 0.3%尿素+1%过磷酸钙+0.3%硫酸钾混合液，促进果实细胞分裂。盛花期喷 0.2%的硼酸或 0.3%的硼砂利于坐果和防止缺硼。③硬核期、5 月中下旬新梢旺长期、花芽分化期是杏的需肥临界期。对结果树追施尿素 100-250kg/株，环状撒施或条沟施入。④果实采后追肥，杏成熟采收后，花芽分化尚未结束，新梢生长停止，追施以氮为主的复合肥，结果树追施 N、P、K 三元复合肥 0.5kg/株或饼肥 2kg/株。 

灌水。春季萌芽前施肥后灌水，灌水后及时划锄或覆盖地膜，以利保墒。花期尽量减少浇水，十分干旱时，少量灌水，以滴灌或喷灌为好。硬核期果实迅速膨大，必须保证充足的水分供应，维持细胞液浓度，防止裂果。秋季深翻果园时结合施肥灌一次透水。在封冻前灌水，对杏的防寒抗旱有积极作用。

4.花果管理

以上几个杏花授粉坐果率高，为了生产个大、质优的高档果，同时保证下一年有足够的花芽，需要疏果。谢花后 15-20 天（坐果后至硬核期前）及时疏除小果、畸形果、病虫果。一般短枝留 1 个果、中枝留 2-3、长枝留 4-5 个（两果间距约 5cm）。亩产量控制在 3000kg 左右，不可一味的追求过高产量影响杏的商品质量。

5.整形修剪
树修剪常采用自然开心形。树龄不同，修剪方法不同。技术要点为: 

幼树修剪：主要是整形，强枝轻剪，弱枝重剪，对骨干枝，宜轻不宜重，以剪去原枝条的 1/3-2/5 为宜。杏幼树期生长势旺，枝条直立，该时期修剪以短截为主，以促进分枝扩大树冠。注意开张主枝角度，选留和培养好的主侧枝，尽量多留辅养枝，以提前积累养分，提早结果。冬剪时，对主侧枝中央领导干进行短截，一般剪留 50cm。夏季对新梢摘心刺激萌发 2 次枝，使树冠早成形。对新梢采用扭桃、拉枝的方式，促进幼树早结果。 

初果期修剪。初果期杏仍保持较强的生长势，枝条生长量较大，营养生长大于生殖生长。该期修剪，在保持好树形的基础上，不断扩大树冠，培养尽可能多的结果枝组，以冬剪和夏剪相结合为好。冬剪疏除背上直立竞争枝、密生枝、交叉枝，短截非骨干枝和交叉枝，促其分枝，培养为结果枝组；夏剪疏除背上过密枝和部分徒长枝。盛果期的修剪：短截各级主、侧延长枝、骨干枝，一般为原枝的 1/3-1/2，回缩衰弱枝组。衰老期的修剪：重点是回缩复壮，1 次回缩至 4-5 年生枝的基部，宜在早春进行，蜡封伤口。

6.病虫害的防治

    在杏上发生的病虫害有以下几种：流胶病、细菌性穿孔病、苦疔病、炭疽病、球坚蚧等。可采取以下综合防治措施：①冬季刮除流胶部位，树干涂白，防冻害、日烧。②发芽前喷 5°Be 石硫合剂，防治褐腐病、细菌性穿孔病、炭疽病等，兼治球坚蚧。③展叶后，喷硫酸锌石灰液（硫酸锌：石灰水：水=1：4：240）或喷 65%的代森锰锌300-500 倍液，以防治细菌性穿孔病。④果实豆粒大小时，喷一遍多菌灵或退菌特 400 倍液，或喷 65%的代森锰锌 400-500 倍液，防治褐斑病、炭疽病。

7.杏果采收

杏果实采收时期是否适宜，对杏的产量、质量有很大的影响。采收过早，果实尚未充分成熟，影响产量。如果采收过晚，减少了果肉加工利用价值，所以只有适期采收，才能获得较高的价值。 

巴仁杏成熟后，应采用正确的采收方法，及时采收，以确保杏仁的质量，减少损失。巴仁杏的采收时间即不能过早，又不宜过晚。采收的具体时间，应由杏果的外部变化来确定。杏果成熟时，一般会由绿变黄，向阳面常带红晕，轻摇树体果实可落下，有的果肉会自然开裂，或用手捏杏果时，果皮与核易分离。此时表明杏己成熟，可以采收。 

巴仁杏由于生长位臵和品种特性的不同，成熟时间也不一样，采收做到成熟一片，采收一片，成熟一株，采收一株。采收后要按品种，分开存放，不得混杂。采收时可在树下铺苇席或苫布，轻摇树枝，使杏果震落，或用长竿轻轻敲落果实，然后将杏果收回。

二、商务要求
（一）工期期限 ：

合同签订后1年内完成。（最终甲乙双方签订合同为准）

实施（服务）地点 ：

按照甲方指定地点。

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括（包含但不限于）：人工费、材料费、机具设备使用费、管理 费、利润、税金、验收和交付后约定期限内免费服务和一切风险费用在项目实施过程中产生的所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

（四）付款方式

签定合同后支付30%，定种植完成后支付50%，第二年成活率验收达标后支付20%，并签定管护合同。(具体以实际签订合同约定为准)
（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（六）设备、技术和安全要求
1、采购人不提供任何工器具设备、车辆，中标供应商自行配置足量的工器具设备。

2、技术要求:执行现行相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。

3、安全要求:中标供应商按照相关规定落实安全防护措施，自行负责安全管理，定期对工作人员进行安全教育和安全培训，对工作人员的安全负责。由于中标供应商原因在本项目实施过程中造成人员伤亡、财产损失以及中标供应商工作人员发生的各种事故(包括治安、交通、劳资纠纷等事件)，所造成的一切后果及损失均由中标供应商承担全部责任并负责赔偿，与采购人无关，如采购人因此而遭受损失的，中标供应商应赔偿该损失。

（七）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、中标人在签订合同时需提供设备的产品生产厂家出具的质量保修期承诺函原件。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。



