采购需求
一、总体要求
根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》和其他相关法 律法规的规定 ，审计机关根据工作需要 ，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员 参加审计工作 。按照《中华人民共和国政府采购法》 ，按照公开公平、竞争择优的原则 确定社会审计服务， 签订框架协议。
二、项目概况
	标包
	入围供应 商个数
	标项名称
	简要描述

	标项一
	5
	阿图什市审计局关于审计服务的框架协议采购项目
	项目的全过程监督、审核、效益评价工作，具备从事过建设工程造价咨询业务，熟悉工程投资项目实施、资金效益、财务决算等程序。


服务相关要求 ：
1.供应商对以上服务项目需具有相应业务资质及主营范围  。
2.供应商应具备固定专职技术人员、设备等 ，其拟指派审核人员需具有相关业务工作经历。
三、工作时限要求
1.供应商应具备以下限时办结的能力：
供应商须在本地具有快速响应服务能力 ，自接到采购委托人通知后l小时内响应， 并按要求到达指定项目现场开展工作。
2.审计项目限时办结制度：供应商与采购人签订项目合同后，应严格遵守审计项目  时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成工作 ，并向采购人提交合同规定的成果文件及电子文裆，且提交的成果文件必须完成其内部审核程序。
3. 因客观原因 ，需提前完成审计工作的项目 ，审计时限按项目委托时议定的时限执行。
具体时限要求如下：
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序 号
	
	500以  下（含 500）
	500-1000（含
1000）
	1000-30 00（含  3000）
	3000-10 000（含 10000）
	10000 以上

	1
	供应商签收项目资料对送审   资料完整性、合法性审核并提
交书面意见给购人
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	供应商审核项目送审资料、现 场勘验，完成项目初审并提交 书面审核结果给采购人
	5
	8
	12
	15
	20

	3
	供应商按照采购人对初审结 果的复核意见进行修改
	1
	1
	1
	1
	3

	4
	供应商提交项目审核意见，收 集、汇总、装订项目资料
	1
	1
	1
	2
	2


四、服务标准
1.供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度， 严格遵守行为准则和职 业道德， 按现行的审计项目操作规程及质量控制规定开展工作。
2.供应商对成果文件应实行内部“三级复核 ”制度。应依照相关依据发表专业意 见出具成果文件， 并对成果的真实性、完整性、准确性负责。
3.各类审核报告编制标准： 审核内容完整、数据准确、依据充分；审核结论定性客观、定量准确、依据充分； 核增核减原因定性准确、条理清晰，披露审核问题有理 有据、分析透彻； 提出审核建议措施具体、针对性强。
4.采购人将对供应商提交的审核意见和审核结论进行复审，复审结果因供应商造 成严重质量问题的，采购人不支付该项目的审核费用，供应商必须承担由此造成的全 部经济和法律责任。
5.供应商提交成果误差不超过正负3% 。采购人对供应商递交的审核意见和审核结 论 (以供应商盖章的定案表为准) 进行复审，复审单项项目审定额结果误差超过总造  价的3% (含 3%) 时，供应商必须承担由此造成的全部经济和法律责任，采购人不支 付该单项项目的审核费用。
6.供应商递交的审核意见和审核结论经采购人、建设单位确认后，在后续工作过   程中若由造价管理机构、招标代理机构或其他方发现审核结果存在严重错误 (如漏项、 漏计单价、由于小数点等原因造成工程量或单价误差较大、各表格之间的对应数据不 一致等问题) ，供应商必须承担由此造成的全部经济和法律责任 ，采购人不支付该单项项目的审核费用。

7. 因客观原因导致已审核的项目需要重新审核的，供应商须无条件配合并重新进行审核、出具审核成果，采购人不再另行支付供应商相关费用，供应商需充分考虑该因素进行响应。
五、工作方式及服务人员组成
（一） 工作方式： 
1. 采购人对项目委托后供应商应指派至少两名审核人员进点开展审核工作,并根据项目金额确定的审核时限提交工作成果。

（二） 服务人员组成及要求： 1.项目负责人要求。

供应商至少派两名项目负责人与采购人及相关单位进行有效沟通，随时向采购人汇报工作 ，跟进项目进度 ，确保审核质量并承担相应责任 ，组织相关审核工作 ，能够就审核中的重大技术问题、重大争议与纠纷提出处理建议 ，按规定提交采购人要求的各项意见和审核报告。

2.项目审核人员要求。

①供应商应根据采购人工作需要，至少派两名沟通能力强，熟悉政府审核工作流  程，具备岗位匹配专业技术的本单位专职工作人员参与审核、技术探讨和提供日常咨询业务。原则上审核人员在合同期内不予更换，如需更换，须经采购人审核同意。如不能按要求派驻审核人员，采购人有权不向其委托审核项目 (响应文件中应提供派驻审核人员名单及执业资格资料)。

②如果供应商需要更换项目负责人或审核人员时，需提前 3 个月向采购人提出申请并得到采购人的同意。采购人认为供应商实际投入的审核人员不足以满足任务需要或认为审核人员不称职时，可向供应商发出要求增加或更换审核人员的通知,供应商应及时增加或更换符合采购人需求的审核人员，由此产生的费用由供应商自行承担。

六、服务费标准

为保证项目服务质量，委托参与审计服务费具体如下：

本项目执行固定费率，项目委托审核服务费按项目投资额的2‰计取，工程造价核减比例超过5%以外的部分按2%计取效益费，并以委托合同为准。

七、其他
1. 供应商应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》 、《中华人民共和国国家安 全法》等安全保密相关规定 ，存储、保管和清理审核数据电子版和纸质版资料 。不得将相关数据信息资料外泄给不相关人员，包括供应商内部不相关人员 ，不得泄露采购人及所承接项目的任何商业机密，不得未经采购人同意擅自对外公开审核结论。
2.审核人员应严格遵守廉洁自律的有关规定 ，坚决抵制各种可能影响客观 ，公正审核的商业贿赂 ，坚决不稿人情审核 ，避免和杜绝吃拿卡要的不良行为 。如因审核人员原因出现违规违纪行为，应及时处理并承担相应法律责任，采购人有权追究其相关责任。
3.供应商自觉遵守回避原则 ：供应商不得参与由本单位设计、咨询、编制预算、结算等项目的审核、评价、审核相关业务；不得参与所审核项目的咨询、设计等相关业务；不得参与有长期合作关系的建设单位的项目审核工作有以上情况的，供应商应当主动向采购人书面报告并进行回避 。若有违反前述规定行为 ，一经发现 ，采购人将有权终止协议并报相关部门备案，且不能参与后续年度采购事项。
4.供应商无正当理由不得拒绝采购人各类审核项目的委托。供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员对接资料接收等相关工作，应严格按国家有关标准提供相关审核服务，并在接收资料后按时递交成果文件。
5.严格按照采购人提出的审核时限及审核工作要求完成审核任务并整理装订项目料提交归档。
6.供应商不得将采购人委托的审核工作转交或分包给第三方完成。
7.审核人员在项目审核中 ，应该恪守客观公正、实事求是的原则 ，确保审核工作的真实完整和准确性，保证审核质量。
时限要求（工作日）











项目送审金额 （万元）





阶段性工 作内容









