技术要求（工程量清单见公告附件）

采购需求 ：为波斯坦铁列克乡164户农牧民建成成品三格式化粪池(黑灰水分离)及连接屋，并对地面进行修复等。（详见本工程施工图纸及工程量清单全部内容）
2、工程概况
2.1  资金来源:财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)
2.2   工程规模 ：为波斯坦铁列克乡164户农牧民建成成品三格式化粪池(黑灰水分离)及连接屋，并对地面进行修复等。详见本工程施工图纸及工程 量清单内的全部工作内容。
2.3   计划工期 ：45天(日历日)；计划开工日期：2025 年 3 月 22 日，计划竣工日期：2025 年 5 月 04 日。（具体以签订合同为准）。
[bookmark: bookmark101]2.4   付款周期 ：合同签订付合同金额30%的预付款、剩余工程款按工程实施进度付款，审计完成后支付至决算价的97%，预留3%作为质量保证金。（具体以合同签订为准）。
2.5    本项目设计施工图纸、工程量清单详见招标文件附件。
2.6  本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。
[bookmark: _GoBack]2.7 本工程的材料检验和质量、按国家、地方现行相关规定执行。
